⽯溪加压站建设⼯程⼯程总承包(EPC）

外电设计专业分包

采购文件

广州市市政工程设计研究总院有限公司

项目编号：25-044-2-M（采购编号：SP251111001）

2025 年11 月

目  录

第一章	2

采购公告	2

采购公告	3

第二章	11

供应商须知	11

供应商须知	12

第三章	24

采购方法	24

询比采购	25

第四章	26

评审办法	26

经评审的最低价法	27

第五章	31

采购需求	31

采购需求编制说明	32

第六章	34

合同草案	34

第七章	52

响应文件组成及格式附件	52

第一章

采购公告

适用于纸质评审的公开采购方式

⽯溪加压站建设⼯程⼯程总承包(EPC）

外电设计专业分包

采购公告

⽯溪加压站建设⼯程⼯程总承包(EPC）外电设计专业分包已具备采购条件，现对该□施工  □货物 服务项目实施公开采购活动，采用□竞争性谈判（磋商）  □竞价  询比采购方式公开邀请合格供应商参加本项目采购竞争。

1.采购项目简介

1.1采购项目名称：⽯溪加压站建设⼯程⼯程总承包(EPC）外电设计专业分包

1.2项目编号：25-044-2-M

1.3采购人： 广州市市政工程设计研究总院有限公司

□1.4采购代理机构：   /

1.5资金来源：        /

1.6最高限价：49000.00元                                           1.7采购项目概况：石溪加压站占地面积约为7027m²,建筑面积约为11513m²,加压站设计规模为12万m/d,清水池建筑面积约为4888m²(不计容),库容约4万m³。最大进出口管径DN1200。建设内容包括加压泵房、清水池、海珠区供水应急指挥中心、配电间、加药间等建、构筑物。本项目外电工程建安费用暂估653.22万元(概算审定价)。其中，红线外电缆及电力管道费用为171.55万元，红线内需报送供电部门的电气设备费用为481.67万元。

□1.8标段划分：       /

2.采购内容和范围

2.1采购内容和范围：

1、由供电部门提供两路10kV高压电源至本工程新建变电站：需提供高、低压供配电系统图、10kV电缆管线敷设及路由平面图等供电部门要求的图纸；

2、高压房、变压器房及低压配电房根据供电部门要求进行优化；

3、新建电房(高压房、变压器房及低压配电房》及设备基础的土建要求、高压电缆路由、电气系统结线、设备布置、电房照明。

4、按照供电部门要求提供所有必须的设计图纸，并提供我司要求的概算编制成果，完成该项目外电部分的所有评审、财审等审计工作。

5、外电设计所有图纸报送供电部门审批并保证完成外电审批等工作。外电路由管廊所有图纸报送规划部门并保证完成审批等工作。

6、确保完成外电送电及竣工验收的相关工作。

备注：以上深化设计内容满足当地供电部门的验收要求。

2.2项目工期：□计划工期   □交货期  服务期为满足我司对工程进度的要求，最终时间以主合同和项目业主单位要求的时间为准。

2.3地点：建设地点  □交货地点  服务地点位于   广州市

2.4质量要求：□施工质量要求   □货物质量标准或主要技术性能指标  服务质量要求或服务标准如下： 满足我司质量管理体系要求并通过验收。

2.5其他：□安全目标如下：         /

3.供应商资格要求

3.1参与本项目采购活动的供应商应当依法设立且满足如下要求：

■（1）供应商应当具备 电力行业（变电工程、送电工程）丙级或以上资质  。

■（2）供应商应当具有2021 年1月至今承接过同类项目的业绩。（同类项目是指：电力项目的设计业绩）

■（3）承担本项目的主要人员要求：

1）技术人员：需具备不少于3名技术人员（不含项目负责人），要求电力专业工程师(相应专业或相近专业)及以上职称或具备相应专业（或相近专业）本科及以上学历。

2）项目负责人：需具备电力相关专业工程师或以上职称。

注：以上人员须具有近三个月（扣除发布公告当月往前顺推）在本单位缴纳的社保证明文件。

■（4）其他要求：

1）供应商必须为中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，按国家法律经营。分公司参加的，必须由具有法人资格的总公司授权。

2）供应商未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）记录失信被执行人或税收违法黑名单。

3）供应商没有处于被责令停业或破产状态，且资产未被重组、接管和冻结，声明在采购活动中3年内没有重大违法活动和涉嫌违规行为。

3.2供应商在响应文件提交截止日期止不得存在下列情形之一：

（1）与本项目其他供应商的单位负责人为同一人。

（2）与本项目其他供应商存在控股关系。

（3）与本项目其他供应商存在管理关系。

（4）被本项目所在地省级以上行业主管部门依法暂停、取消投标或禁止参加采购活动且处于有效期内的。

（5）处于被责令停产停业、暂扣或者吊销执照、暂扣或者吊销许可证、吊销资质证书状态。

（6）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力情形的。

（7）近三年内因发生质量或安全生产事故等受到行政处罚且在处罚期内的。

（8）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单。

（9）被“信用广州”网站纳入失信被执行人名单（失信黑名单）。

（10）其他违法违纪行为，经审查认为不宜被邀请参加采购活动的。

（11）其他禁止情形：  /

（12）与本项目其他供应商、采购人、采购代理机构存在关联关系（供应商出具的《关联方核查表》）。

3.3本次项目□接受  ■不接受联合体参加采购活动

联合体各方按照其分工协议，应当满足本条第3.1款规定的相应条件

和要求；联合体各方均不得存在本条第3.2款规定的情形；联合体各方不得以自己名义单独提交响应文件，或参加其他联合体参与本项目采购活动。否则，相关响应文件均无效。

联合体的资格认定标准如下：  /

（注：此部分应明确由同一专业或不同专业组成的联合体中各专业的资质、业绩、信誉、主要人员等的认定方法，以最终认定联合体的资格。）

4.采购文件的获取

4.1获取时间

从2025年  月  日至2025年  月  日17：00（北京时间）。（节假日除外）

4.2获取方式

□在       平台下载采购文件。（下载路径：       ）

提供法定代表人身份证明书、授权委托书及营业执照复印件，以上资料需加盖公章，在广州市黄埔区光宝路3号6楼领取采购文件。

通过邮箱获取采购文件，报名邮件内须提供法定代表人身份证明书、授权委托书及营业执照复印件，以上资料需加盖公章，邮件发送后请联系招标人确定报名是否成功。

5.响应文件的递交

5.1递交响应文件截止时间： 2025年   月   日17 时（北京时间）。

5.2递交地址： 广州市黄埔区光宝路3号6楼     。

6.其他

6.1发布公告的其他媒介

本项目采购公告同时在 广州市市政工程设计研究总院有限公司网站   上发布，发布采购公告的时间为采购公告发出之日起至响应截止时间止。本公告的补充、修改，在广州市市政工程设计研究总院有限公司网站发布。在广州市市政工程设计研究总院有限公司网站发布采购结果，视同将采购结果通知未成交的供应商。本公告在各媒体发布的文本如有不同之处，以广州市市政工程设计研究总院有限公司网站为准。

6.2响应文件递交注意事项

（1）逾期送达的、未送达指定地点的响应文件，采购人将予以拒收。

（2）不按照采购文件要求密封的响应文件，采购人将予以拒收。

7.异议及投诉的受理

潜在供应商或利害关系人对本采购公告及采购文件中任何违法及不公平内容有异议的，可以在提交响应文件截止之日 3 个工作日前按第二章供应商须知第7.1条书面提出异议。如潜在响应人或其他利害关系人对采购人答复仍持有异议的，可按相关规定进行投诉。

8. 被书面限制参与采购活动的企业名单

本项目采购人（包括市水投集团及其属下子公司）书面限制参与采购活动的企业名单：

| 序号 | 单位名称 | 被书面限制参与采购活动的期限 |
| --- | --- | --- |
| / | / | / |

9.联系方式

| 采购人：广州市市政工程设计研究总院有限公司 | 采购代理机构：/ |
| --- | --- |
| 地 址：广州市黄埔区光宝路3号 | 地 址：/ |
| 邮 编：510060 | 邮 编：/ |
| 联系人：陆小姐 | 联系人：/ |
| 电 话：13826256662 电子邮箱：/ | 电 话：/ 电子邮箱：/ |

第二章

供应商须知

适用于纸质评审的采购项目

供应商须知

1.对供应商的资格要求

表2-1

| 供应商资质条件、能力和信誉 | 1.1 | 依法设立的证明材料 | 供应商应提供市场监管部门或其他行政机关颁发的可以合法开展业务的营业执照或证书扫描件，具有独立法人资格，按国家法律经营。分公司参加的，必须由具有法人资格的总公司授权。 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1.2 | 资质条件 | □不适用 适用，供应商应提供相关资质证书副本的复印件，以证明供应商具有承担本项目要求的资质 资质证书包括：电力行业（变电工程、送电工程）丙级或以上 |
|  | 1.3 | 财务要求 | 不适用 □适用，供应商应提供近年财务会计报表复印件，包括□资产负债表、□现金流量表、□利润表等；近年财务会计表是指 年至 年的 □财务报表 □经内部审计的财务报表 □经外部会计师事务所或审计机构审计的财务报表 |
|  | 1.4 | 业绩要求 | 不适用 适用。供应商应按采购公告第3.1条（2）款提供类似项目情况表，以证明供应商具有承担本项目要求的业绩。 业绩证明材料要求： 中标通知书/成交通知书 合同 竣工验收报告/验收证明 业主证明 □其他材料： 业绩证明材料种类要求： 提供上述勾选的任一项证明材料即可 □需同时提供上述勾选的所有证明材料 □其他要求： |
| 供应商资质条件、能力和信誉 | 1.5 | 信誉要求 | 不适用 适用，供应商应提供相关信誉情况的证明材料： 1）供应商须提供《信用记录承诺函》及附“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）的信用记录查询结果截图（格式见《信用记录承诺函》）； 2）供应商须提供《无重大违法记录声明》及附“国家企业信用信息公示系统”网站查询结果截图（格式见《无重大违法记录声明》）。 |
|  | 1.6 | 主要人员要求 | □不适用 适用，项目负责人应当具备的专业： 电力相关专业 应当具备的资质（资格）等级： 工程师或以上职称。 其他技术人员：需具备不少于3名技术人员（不含项目负责人），要求电力相关专业工程师或以上职称。 以上人员须具有近三个月（扣除发布公告当月往前顺推）在本单位缴纳的社保证明文件。 |
|  | 1.7 | 项目管理班子要求 | ☑不适用 适用，供应商应提供： 拟委任的主要人员汇总表 拟委任的主要人员简历表 |
|  | 1.8 | 供应商不存在第一章3.2款情形的证明材料 | 须提供《响应函》及附件为准。 |
|  | 1.9 | 联合体要求的证明材料 | 不适用 □适用，供应商应按照采购文件提供的格式拟订联合体协议书，并提供联合体协议书的原件。联合体协议书应明确联合体各方的分工。 |
|  | 1.10 | 其他证明材料 | / |

2.本次交易一般规则

表2-2

| 阶段 | 条款 | 项目 | 规则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 准备 及其 响应 | 2.1 | 采购文件组成 | （1）采购公告 □采购邀请书 （2）供应商须知 （3）采购方式 （4）评审办法 （5）采购需求 （6）合同草案 （7）响应文件组成及格式附件 （8）在采购过程中由采购单位发出的修正和补充文件等 |
|  | 2.2 | 采购文件的澄清和修改 | 3.2.1供应商对采购文件有疑问的，应当在提交响应文件截止之日 3 个工作日前，以书面形式提出。 3.2.2采购人可根据供应商的要求或主动对采购文件进行澄清和修改。澄清或修改的内容以补充文件形式发布，采购人可视具体情况在补充文件中通知供应商推迟递交响应文件的截止时间。 |
|  | 2.3 | 踏勘现场 | 不组织 □组织 踏勘时间： 踏勘集中地点： |
|  | 2.4 | 预备会 | 不组织 □组织 召开时间： 召开地点： |
|  | 2.5 | 分包 | 不允许 □允许 允许分包的内容： 分包商应当满足的要求： |
|  | 2.6 | 响应截止时间 | 见采购公告 □见采购邀请书 |
| 准备 及其 响应 | 2.7 | 最高限价 | □不设置 设置 最高限价：49000.00元 □最高限价计算方式： |
|  | 2.8 | 响应文件有效期 | 90 日历天（从响应文件递交截止日算起） |
|  | 2.9 | 响应 保证金 | 不要求 □要求，响应保证金的形式 1、采购人指定账户名称、开户银行及其账号如下； 账户名称： 开户银行： 账户： 2、提供银行响应保函； 3、提供响应保证保险。 响应保证金额度： 万元人民币 响应保证金有效期：与响应有效期一致 响应保证金选择由 平台代收的，供应商只能通过 平台最新登记备案的基本户向 账户汇入响应保证金。递交保证金的操作详见 。 响应人如采用保函或保证保险的形式递交的，响应人在递交响应文件的同时，应按供应商须知前附表规定的金额、担保形式和采购文件规定的响应保证金格式（或银行规定的格式或保险公司规定的格式）递交响应保证金，并作为其响应文件的组成部分，且在响应截止前单独密封递交至开标室。 响应保函格式详见本项目响应文件格式 响应保证保险必须包括但不限于下述条款。 （一）响应截止后投保人未经被保险人同意或违反采购文件规定撤销响应文件； （二）投保人收到被保险人发出的成交通知后，未能或拒绝在采购文件规定的期限内签订合同； （三）投保人收到被保险人发出的成交通知后，未能或拒绝在采购文件规定的期限内根据采购文件要求提供履约保证金/银行保函/履约保证保险的条款。 |
| 准备 及其 响应 | 2.10 | 响应文件份数 | 纸质文件正本1份，副本 4份，正本扫描件电子文件 |
|  | 2.11 | 响应文件的密封和标记 | 要求密封，响应文件应在密封处加盖公章，标注正本和副本，封皮应注明： 项目名称： 供应商名称： 供应商地址： 联系人及其联系方式： |
|  | 2.12 | 响应文件提交 | 本项目在线下提交纸质响应文件，响应文件应当在采购公告或采购邀请书规定的响应截止时间前送达指定地点。 |
| 文件开启及评审 | 2.13 | 响应文件开启会议 | 举行 会议时间：采购文件规定的开标时间进行 会议地点：广州市黄埔区光宝路3号 |
|  | 2.14 | 开启文件前的密封检查 | 适用 由评审小组对全部响应文件的密封情况进行检查 |
|  | 2.15 | 评审小组 | 组建 根据《广州市市政工程设计研究总院有限公司关于印发主营业务分包及支出采购评审专家管理办法（2022年修订）的通知（市政设研〔2022〕97号》 |
|  | 2.16 | 评审办法 | 见第四章评审办法有关条款 |
|  | 2.17 | 成交候选人 | 在评审小组提交评审报告3日内，在 广州市市政工程设计研究总院有限公司网站 公示成交候选人 □不公示，向企业规定部门报告审批 |
| 确定成交人 | 2.18 | 成交办法 | 见第三章采购方法有关条款 |
|  | 2.19 | 签订合同 | 见第三章采购方法有关条款 |
|  | 2.20 | 履约担保 | 无需提供 □须提供 履约担保形式： 履约担保金额： 提交时间： |
| 其他 | 2.21 | 需要补充的其他内容 | 推荐2名或以上成交候选人的，第一成交候选人放弃成交或被依法确认供应商资格条件无效的，采购人可以按评审小组提出的成交候选人名单排序依次确定其他成交候选人为成交人，也可以重新采购。 无 □（招标采购代理费金额、支付人、支付方式等） |

3.若出现以下情况之一的，采购人将拒绝接收响应文件

（1）逾期送达的、未送达指定地点的响应文件，采购人将予以拒收。

（2）不按照采购文件要求密封的响应文件，采购人将予以拒收。

4.发生下列情况之一者，视为无效响应行为

（1）响应文件未按规定签字（或签章）、盖章的。

（2）未按采购文件的规定提交响应保证金的。

（3）响应文件未按规定格式填写，或内容与采购文件严重背离的。

（4）响应文件有两个以上报价的（采购文件允许提交备选方案的除外）。

（5）质量标准不符合采购文件要求的。

（6）服务期不符合采购文件要求的。

（7）报价超过最高限价的。

（8）供应商不符合国家或采购文件规定的资格条件。

（9）响应文件没有对采购文件的实质性要求和条件作出响应。

（10）其他不符合采购文件要求的情形。

5.响应保证金不予退还的情形

（1）供应商在规定的要约有效期内撤销响应文件的。

（2）成交供应商无正当理由放弃成交或拒签合同的。

（3）成交供应商在签订合同时提出附加条件的。

（4）要求提交履约担保的项目，成交供应商未按采购文件规定提交履约担保的。

（5）供应商、供应商授权代表及其工作人员有行贿、恶意串通、弄虚作假等违法行为的。

6.响应文件要求

6.1响应文件包括但不限于下列内容

☑（1）响应函。

☑（2）法定代表人（单位负责人）证明书和授权委托书（如有）。

□（3）联合体授权书。

□（4）响应保证金。

（5）商务条件和技术参数偏离表。

☑（6）报价表

☑（7）资格审查资料。

（8）响应方案。

☑（9）其他材料。

6.2响应文件的格式依据项目情况在第七章“响应文件组成及格式附件”中选取。

7.异议

7.1 供应商或其他利害关系人可以对采购公告、采购文件、成交候选人提出异议。异议应在采购公告或文件规定的时间内、成交候选人公示期间通过规定的异议渠道提出，并递交异议函和必要的证明材料。异议函包括但不限于下列内容：

（1）异议人名称、地址、邮政编码、联系人及联系电话；

（2）具体、明确的异议事项、事实依据及与异议事项相关的请求。

异议函应由异议人的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字（或签章）并加盖单位公章。

7.2采购人将针对异议事项进行核查，经过核查，发现异议人对相关问题理解有误的，应作出解释；发现采购活动中确实存在错误或不当行为的，应及时予以改正或补救。采购人认为异议不成立或不影响采购结果的，在做出相关回应后可以继续进行采购活动。

7.3 异议人与采购人对异议事项无法达成一致的，异议人可向采购人的监管部门进行反映。

8.本章附件

附件1：问题澄清通知

附件2：问题的澄清

附件3：成交通知书

附件1

问题澄清通知

编号：

（供应商名称）    ：

（项目名称） 的评审小组，对你方的响应文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：

1.

2.

请将上述问题的澄清于    年    月    日    时前递交至  （详细地址） ； 采用电子文件方式的，应在    年    月    日    时前将原件上传           电子采购平台。

（项目名称） 评审小组

评审小组组长：          （签字）

年    月    日

附件2

问题的澄清

编号：

（项目名称）评审小组：

问题澄清通知（编号：    ）已收悉，现澄清如下：

1.

2.

供应商：                        （公章）

或

法定代表人（单位负责人）或委托代理人：          （签字或签章）

年    月    日

附件3

成交通知书

（编号：        ）

（成交供应商名称）    ：

你方递交的响应文件已被我方接受，你方已被确认为成交供应商。

成交金额，大写：                ，小写：                   。

成交内容范围：                                               。

请你方在接到本通知书后的   日内到    （地点）   与我方签订采购合同，逾期视为自动放弃成交资格，□并按采购文件第二章供应商须知规定向我方提交履约保证金。

采购人：          （公章）

或代理机构：          （公章）

年    月    日

第三章

采购方法

询比采购

公开询比/□邀请询比

| 1.采购准备 | 1.1 供应商提交响应文件截止时间详见本项目采购公告或采购邀请书 1.2 在采购文件约定的时间、地点，供应商应向采购人提交响应文件；响应文件按照采购文件第二章供应商须知2.11的要求密封，按照2.12的规定提交 1.3 资格审查执行第二章供应商须知1.1-1.10的规定 1.4 响应文件提交截止后，响应供应商不足3家，或通过初步评审的供应商不足3家的，应分析原因并重新发出采购公告或邀请书。 |
| --- | --- |
| 2.询比规则 | 2.1 报价应包括国家规定的增值税税金，增值税税金按一般计税方法计算。报价范围包括 利润、税金、售后服务费不可预见费等全部费用。 2.2 询比地址 广州市黄埔区光宝路3号 □ 平台 2.3 询比开始时间（同响应文件截止时间） （北京时间） 响应文件截止后， 广州市市政工程设计研究总院有限公司网站 平台自动拒绝询比截止时间后的响应文件 2.4 供应商依据采购文件规定的时间和地点递交响应文件，供应商应一次报出不可更改的价格 |
| 3.成交规则 | □ 评审小组按照采购文件确定的标准排序，采购人确定排名第一的供应商为成交供应商 采购人确定满足采购文件实质性要求，并且经评审的报价最低的为成交供应商 |
| 4.成交候选人公示 | 在评审小组提交评审报告3日内，在广州市市政工程设计研究总院有限公司网站公示成交候选人 □不公示，向企业规定部门报告审批 |
| 5.成交结果公告 | 在 广州市市政工程设计研究总院有限公司网站 平台公告成交供应商名单 □ 不在 平台公告，依规定向有关部门备案或报告 |
| 6.成交通知书 | 采购人应在确定成交供应商后及时向其发出成交通知书。 |
| 7.签订采购合同 | 采购人在发出成交通知书后 30 日内同成交供应商签订书面采购合同 □采购人在询比结束并和成交人签订书面合同 日内退还响应供应商的响应保证金 |

第四章

评审办法

经评审的最低价法

1.评审方法

供应商的报价应当符合采购文件规定的技术要求和标准，但评审小组无须对响应文件的技术部分进行价格评审。

除报价外，评审还应考虑的商务因素一般有以下几种：

（1）运输费用及保险费。

（2）工期、交货期或服务期限。

（3）支付条件。

（4）备品备件以及售后服务（如有）。

（5）价格调整因素。

经澄清确认后修正的最终报价应当认为是供应商的真实要约，可以作为合同签约价。

2.评审程序

2.1 初步评审

表4-1                      初步评审标准

| 评审环节 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 形式评审 | 供应商名称 | 与营业执照（事业单位法人证书）、资质证书或银行资信证明等证明性证书一致 |
|  | 响应函签字盖章 | 有响应函，有法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字（或签章 ）并加盖单位公章 |
|  | 响应文件格式 | 符合采购文件“响应文件格式”要求（格式为：响应函及附件、商务和技术偏差表、报价表、信用记录承诺函、总公司授权书（如有）、采购代理服务费承诺书） |
|  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，按采购文件规定提交备选方案除外 |
| 形式评审 | 法定代表人（单位负责人）和 授权委托书（如有） | 有法定代表人（单位负责人）证明书，并加盖单位公章。 如法定代表人（单位负责人）授权的，有授权书，授权书有法定代表人（单位负责人）及其委托代理人签字（或签章）并加盖单位公章。 |
| 资格评审 | 有效证照 | 有市场监管部门或其他行政机关颁发的可以合法开展业务的营业执照或证书扫描件，具有独立法人资格，按国家法律经营。分公司参加的，必须由具有法人资格的总公司授权。 |
|  | 净资产 | 不要求 满足采购公告要求 |
|  | 供应商资格 | 满足法律法规及采购文件要求 |
|  | 证明材料 | 按采购文件第二章“供应商须知”第1条提交证明材料 |
| 响应性评审 | 报价 | 没有超过最高限价 |
|  | 工作总进度 | 符合采购文件第五章“采购需求”的规定 |
|  | 响应文件有效期 | 满足采购文件的规定 |
|  | 响应保证金 | 满足采购文件的规定 |
|  | 商务偏差 | 无采购人不能接受的偏差内容 |
|  | 技术偏差 | 无采购人不能接受的偏差内容 |
|  | 其他 | 无法律法规及采购文件规定的其他无效响应内容 |

说明：1.初步评审活动依照形式评审、资格评审、响应性评审顺序进行，前一个环节不符合采购文件要求的不得进入下一个环节。

2.评审小组成员对初步评审需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。

2.2澄清补正

2.2.1响应报价有算术错误的，评审小组按以下原则对响应报价进行修正，修正的价格经供应商书面确认后具有约束力。供应商不接受修正价格的，评审小组应当否决其响应。

（1）响应文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

（3）采购文件中有规定固定费率标准或固定金额的，或者有固定费率标准或固定金额的计算公式的，应按规定填报，否则由评审小组按照采购文件规定的费率、金额或者其计算公式进行修正。

（4）评审小组按以上报价修正原则对报价进行相应的修正后，修正后的报价若高于原报价，则报价以原报价为准；修正后的报价若低于原报价，则报价以修正后的报价为准。

（5）超过最高限价的报价将被拒绝。

2.2.2响应文件存在 含义不清、针对同一事项前后表述不一致、明显文字或计算错误的，评审小组可以要求供应商进行澄清、说明和补正，澄清、说明和补正不得超出响应文件的范围或改变响应文件的实质性内容，超出部分不作为评审小组相应评审的依据。

2.3 详细评审

不评审

对各供应商商务条件的非价格因素进行评审，汇总并确定各供应商经评审的价格

表4-2                      主要非价格因素表

| 序号 | 主要因素 | 折价办法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | □竣工期、交货期或者服务期 | …… |
| 2 | □付款条件 | …… |
| 3 | □备品备件及售后服务 | …… |
| …… | …… | …… |

2.4 评审结果

评审后，评审小组按照经评审的价格由低到高的顺序，推荐 1 名成交候选人。如评审价格相同，可由评审小组根据评审情况以记名投票方式确定供应商排名，并将理由写入评审报告。

第五章

采购需求

采购需求编制说明

项目名称：⽯溪加压站建设⼯程⼯程总承包(EPC）外电设计专业分包

采购服务内容：1、由供电部门提供两路10kV高压电源至本工程新建变电站：需提供高、低压供配电系统图、10kV电缆管线敷设及路由平面图等供电部门要求的图纸；

2、高压房、变压器房及低压配电房根据供电部门要求进行优化；

3、新建电房(高压房、变压器房及低压配电房》及设备基础的土建要求、高压电缆路由、电气系统结线、设备布置、电房照明。

4、按照供电部门要求提供所有必须的设计图纸，并提供我司要求的概算编制成果，完成该项目外电部分的所有评审、财审等审计工作。

5、外电设计所有图纸报送供电部门审批并保证完成外电审批等工作。外电路由管廊所有图纸协助报送规划部门并完成审批等工作。

6、确保完成外电送电及竣工验收的相关工作。

备注：以上深化设计内容满足当地供电部门的验收要求。

成果文件要求：方案设计、施工图设计、预算文件，纸质版及电子版（可编辑）各一份

服务周期（工期）要求：满足我司对工程进度要求，最终以主合同和项目业主单位的时间要求为准

服务质量要求：   完成相关部门对成果文件的报批工作

配合技术服务要求：       /

成果验收要求： （1）专业分包成果满足《市政公用工程设计文件编制深度规定》《建筑工程设计文件编制深度规定》《供配电系统设计规范》、《20kV及以下变电所设计规范》、《电力工程电缆设计标准》等相关标准规范要求；（2）成果验收需通过我司项目负责/专业负责和审定人签署的《技术资料/供方产品验证记录》

其他服务要求：1）技术人员：需具备不少于3名技术人员（不含项目负责人），要求电力专业工程师(相应专业或相近专业)及以上职称或具备相应专业（或相近专业）本科及以上学历。

- 项目负责人：需具备电力相关专业工程师或以上职称。

注：以上人员须具有近三个月（扣除发布公告当月往前顺推）在本单位缴纳的社保证明文件。

第六章

合同草案

（本合同格式仅供参考，具体内容以最终签署的合同为准）

⽯溪加压站建设⼯程⼯程总承包(EPC）

外电设计

专业分包合同

发包人（甲方）：广州市市政工程设计研究总院有限公司

承包人（乙方）：

签订日期：20  年     月

根据《中华人民共和国民法典》及其他相关法律、法规、规章的规定，鉴于，结合本项目的具体情况，为明确责任、协作配合，双方就工程劳务分包服务事项协商达成一致，特签订本项目工程劳务分包服务合同，共同遵守。

（此合同中的“□”是代表选项，“□”内填写有“√”的即√是此合同选项，否则即是此合同非选项，特此说明。）

一、工作范围

1.1 项目概况：石溪加压站占地面积约为7027m²,建筑面积约为11513m²,加压站设计规模为12万m/d,清水池建筑面积约为4888m²(不计容),库容约4万m³。最大进出口管径DN1200。建设内容包括加压泵房、清水池、海珠区供水应急指挥中心、配电间、加药间等建、构筑物。本项目外电工程建安费用暂估653.22万元(概算审定价)。其中，红线外电缆及电力管道费用为171.55万元，红线内需报送供电部门的电气设备费用为481.67万元。

工程地点：  广州市 ；

涵盖专业：铁道专业

1.2 本次专业分包服务工作范围：

1、由供电部门提供两路10kV高压电源至本工程新建变电站：需提供高、低压供配电系统图、10kV电缆管线敷设及路由平面图等供电部门要求的图纸；

2、高压房、变压器房及低压配电房根据供电部门要求进行优化；

3、新建电房(高压房、变压器房及低压配电房》及设备基础的土建要求、高压电缆路由、电气系统结线、设备布置、电房照明。

4、按照供电部门要求提供所有必须的设计图纸，并提供我司要求的概算编制成果，完成该项目外电部分的所有评审、财审等审计工作。

5、外电设计所有图纸报送供电部门审批并保证完成外电审批等工作。外电路由管廊所有图纸报送规划部门并保证完成审批等工作。

6、确保完成外电送电及竣工验收的相关工作。

备注：以上深化设计内容满足当地供电部门的验收要求。

1.3本次专业分包工作包含专业：

电力工程；

二、工作内容和工期要求

2.1 工作内容

资料收集：

乙方应根据项目需要收集以下基础资料，包括但不限于：

当地主管部门相关法律法规、管理条例等；

工程设计指引或指南；

城市规划资料；

地质水文资料；

文化历史发展等背景资料；

地形、地貌、交通资料；

乙方将收集的资料提交甲方时，应列明资料清单，并提交电子光盘。

现况调查：

乙方应根据项目需要，组织相关劳务人员进行现场踏勘；

乙方应将现况调查情况与甲方进行汇报及交底，并留有记录；

施工图设计：

乙方应按国家规定和合同约定的技术规范、标准、甲方的ISO9001质量管理体系的要求等进行初步设计工作，按甲方要求的内容、时间及份数交付成果文件（含电子版文件）。并对提交成果文件的质量负责，并加盖出图章、注册章（如需要）。如乙方未能按约定的时间提交成果文件，甲方有权拒绝支付专业分包费用。

乙方交付成果文件后，应当根据审查结论负责对不超出原定范围的内容进行修改、补充和完善。

乙方提供的中间成果文件应为不加密、可编辑的电子文件，包含但不限于WORD格式文件、EXCEL格式文件、图形文件（采用不低于2006版AutoCAD的DWG文件）、JPG图片文件等。同时，乙方完成的成果文件应盖乙方单位公章，提交甲方验收并扫描电子文件归档。

施工配合服务：

乙方应根据需要及时提供相应的施工现场配合服务，并第一时间与甲方技术、质量管理人员沟通，获得甲方反馈的处理意见或确认方案；

乙方应如实执行甲方的处理方案，不得擅自更改甲方处理意见或方案；

乙方应完成施工图变更阶段的设计工作；

其他：

配合项目业主开展规划报建、前期服务等工作。

2.2工期要求

乙方应满足我司对工程进度的要求，最终时间以主合同和项目业主单位的时间要求为准。

2.3成果交付要求

| 序号 | 提交成果名称 | 提交成果份数 | 提交成果形式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 方案设计 | 1 | 电子版及纸质版 | 电子版可编辑版本 |
| 2 | 施工图设计图纸 | 1 | 电子版及纸质版 | 电子版可编辑版本 |
| 3 | 预算文件 | 1 | 电子版及纸质版 | 电子版可编辑版本 |
| ... |  |  |  |  |

三、双方责任

3.1 甲方责任

3.1 甲方责任

3.1.1 甲方在规定的时间内向乙方提交基础资料及服务要求，并对其完整性、正确性、及时性负责。

3.1.2 因业主变更项目、规模、条件或提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成乙方工程专业分包工作返工时，由甲方向业主收取变更费用，在增收的变更费用中按乙方实际工作量支付返工费。如业主不另支付变更费用，甲方不另支付返工费给乙方。

3.1.3甲方对乙方的专业分包服务工作进行质量验收和工作量确认。

3.2 乙方责任

3.2.1 乙方应具有实施本合同的相应的资质条件，且未超越其资质等级许可的范围，否则甲方可以解除合同，不再支付分包合同余款，并且由此造成的损失和责任由乙方承担。

3.2.2 乙方须根据甲方的要求及时提供不少于3名专业技术人员参与该项目的相关工作，且参与人员须有相应资格或相关专业学历或职称向甲方备案，如专业技术人员工作达不到甲方要求，须无条件更换专业技术人员继续为甲方服务。

3.2.3乙方应配备工程专业分包工作所需的办公条件、交通工具、设备、软件。根据甲方划定的工作范围并依照相关规范的要求开展工作，严格履行合同约定的工作内容。

3.2.4必须服从甲方的统一指挥，对本方所负责部分的工作进度、制图质量等负责，并承担相应的责任。

3.2.5乙方应按甲方要求的工程进度及时开展工作，保证按时完成预定的工程任务，并按甲方要求提交工作成果。因乙方原因工期不能满足甲方要求，乙方应承担因误工对甲方造成的损失。

3.2.6乙方必须按时、按质、按量提供成果，每次开展工作前应主动进行详细的沟通和确认，工作成果须符合法律和有关技术标准的强制性规定，满足相关方案、规范及规程和甲方的要求，对于不满足要求的成果，甲方有权不予以认可工作量。

3.2.7乙方应独立完成承接的专业工作,不得转包或违法分包给第三方，否则甲方可以解除合同，不再支付分包合同余款，并且由此造成的损失和责任由乙方承担。

3.2.8 乙方应按甲方要求配合完成合同结算及归档工作。

3.2.9乙方应为本合同乙方人员提供满足安全生产要求的设备和作业环境，并对其安全生产工作负全责。

3.2.10乙方须为所有乙方人员按照国家及行业相关标准购置相关社会保险或其它商业保险等。

3.2.11乙方应对自身的所有管理责任负责，包括劳务纠纷、劳动纠纷等，甲方对涉及到的此类问题概不负责。

3.2.12 乙方在合同履行过程中，应遵守国家、地方和甲方关于安全生产、环境保护、职业健康管理有关的法律、法规和规章制度。

3.2.13 乙方负责组织并完成相关部门对工作成果的审查工作。

3.2.14乙方人员不得以甲方名义开展与本项目无关的劳务活动。

四、计价方式

双方商定，本合同的专业分包费用暂定为人民币    元（大写：  ），含税，税率6%。此费用为暂定价，如建设单位与甲方约定的工作量发生变更，引起甲方与乙方约定的工作量发生相应的变更，乙方的专业分包费用协商调整，应另行签订补充合同。（适用于项目分期实施或前期条件不稳定的项目）。

□双方商定，本合同的专业分包费用为人民币万元（大写：万元整）。此费用为包干价，乙方按合同约定完成全部工作且甲方审查合格后，按包干价结算。（适用于项目设计条件稳定的项目）。

五、支付方式

5.1经双方协商确认支付方式如下：

分期支付：

第1期支付 定金□进度款□/结算尾款（合同金额的20%）￥   元；

时间：签订合同后；□提交成果文件/完成    工作任务后；□完成合同约定的全部工作内容且质量合格，并完成归档工作后；15个工作日内。

第2期支付 □定金进度款□/结算尾款（合同金额的50%）￥     元；

时间：□签订合同后；提交成果文件/完成并提交施工图设计文件后；□                  完成合同约定的全部工作内容且质量合格，并完成归档工作后；15个工作日内。

第3期支付 □定金□进度款/结算尾款（合同金额的30%）￥     元；

时间：□签订合同后 ；□提交成果文件/完成    工作任务后；完成合同约定的全部工作内容且质量合格，并完成归档工作后15个工作日内。

5.2乙方向甲方收取费用时应提供增值税专用发票。如果乙方是增值税小规模纳税人，则每次支付合同款项时，由甲方扣除业务对应的一般纳税人法定税率与票面税率的税金差额，乙方按扣除差额后的金额开具专用发票。如果乙方应提供而不提供增值税专用发票，则由甲方扣除业务对应的一般纳税人法定税率的税金，乙方按扣除后的金额开具普通发票。

5.3 结算原则：最终结算价按{实际完成工作量*（1-报价下浮率）}进行结算，工作量达到或超过本合同约定工作范围内的工作量时，按约定工作范围内的工作量结算；工作量不足本合同约定工作范围内的工作量时，按实际工作量结算。

六、保密和知识产权保护

6.1乙方及其人员在执行本合同期间对于本工程的一切资料及情况应对第三方保守秘密。本项目的知识产权归甲方所有。乙方应保护甲方的知识产权，未经甲方同意，不得将项目的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的工程。否则，乙方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。

6.2乙方提供的文件、资料等不得侵犯第三方的知识产权。如发生以上情况，乙方应承担全部责任。

七、违约责任

7.1甲方违约责任：

7.1.1甲方应按工程专业分包需求做到及时沟通，提供的信息及资料真实、准确、有效。因甲方提供资料或服务的要求失实、无效等原因导致乙方返工，双方协商，酌情赔付乙方返工费。

7.1.2甲方应及时回复或确认乙方提供的信息、资料，未能及时回复，应免除乙方的延迟责任。

7.2乙方违约责任

7.2.1乙方对中间成果文件出现的遗漏或错误负责修改完善，乙方拒绝修改完善或多次修改仍未能达到甲方标准的，甲方可以解除合同，乙方应退回所有专业分包费用。因此导致甲方损失的，应由乙方承担，损失赔偿金额不超过合同金额的100%。

7.2.2由于乙方自身原因，延误了成果文件交付时间，每延误一天，应减少该项目应收分包费的2‰作为逾期违约金，逾期违约金总额不超过本合同额的30%，因此导致甲方经济损失的，乙方除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的专业分包费用并承担赔偿责任。甲方有权终止合同并追究乙方的赔偿责任，赔偿金额不超过合同金额的100%。

7.2.3合同生效后，乙方无故终止或解除合同，乙方应按甲方已支付的定金金额双倍返还给甲方，且退回甲方已支付的专业分包费用，并赔偿甲方由此造成的所有经济损失，赔偿金额不超过合同金额的100%。

7.2.4乙方应独立完成承接的专业工作,不得转包或违法分包给第三方，否则甲方可以解除合同，不再支付分包合同余款，并且由此造成的损失和责任由乙方承担，损失赔偿金额不超过合同金额的100%。

7.2.5乙方应对自身的所有管理责任负责，包括劳务纠纷、劳动纠纷，甲方对涉及到的此类问题概不负责，如造成甲方损失，乙方应予赔偿，赔偿金额不超过合同金额的100%。

7.2.6 乙方保证其履行合同义务的行为及其提供的成果不侵犯任何第三人的合法权利，由此引发的一切法律责任由乙方自行承担，由此导致甲方无法及时、完全履行合同的，甲方可以解除本合同并要求乙方赔偿损失，赔偿金额不超过合同金额的100%。

7.2.7 因乙方违约所产生的违约金、赔偿金，甲方均有权从应付乙方的款项中扣除，不足以抵扣的，应按甲方要求由乙方支付。

八、合同的终止及解除

8.1如因不可抗力致使本合同无法履行，或因一方违约或工程项目条件发生重大变化，致使合同无法继续履行的，甲方和乙方可以解除合同。

8.2单方解除本合同，应当书面通知对方，本合同自书面通知到达对方之时起解除。乙方单方提出解除本合同的，两年内不得申请进入甲方预选承包方库。

8.4合同解除或终止后，双方应妥善做好已完成项目的资料移交工作，包括但不限于图纸、模型、数据、报告等一切有关文件。

8.5合同终止、解除后，甲方有权利获取、使用乙方已完成的任何资料、文件，并保留追究乙方违约责任的权利。

8.6本合同解除后，不影响合同中结算、清理及违约责任条款的效力。

九、其他

9.1 本合同经双方代表人签字并盖章即生效，一式六份，甲方三份，乙方三份。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。

9.2 双方认可的来往传真、电报、会议纪要等，均为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

9.3 若本建设工程劳务分包服务合同发生争议，甲方与乙方应及时协商解决。调解不成时，双方当事人同意由广州仲裁委员会仲裁。

9.4 未尽事宜，经双方协商一致，签订补充合同，补充合同与本合同具有同等效力。

附件一：廉政责任书

附件二：安全生产责任书

附件三：采购需求

附件四：拟投入人员基本情况表

甲方：广州市市政工程设计研究总院有限公司  （盖章）

法定代表人（委托代表人）：

住所：

电话：

电子邮箱：

联系人：

开户银行：

帐号：

签订日期：

乙方：                                （盖章）

法定代表人（委托代表人）：

住所：

电话：

电子邮箱：

联系人：

开户银行：

帐号：

签订日期：

附件一：

廉政责任书

甲方：广州市市政工程设计研究总院有限公司

乙方：

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。

- 甲乙双方的责任

  - 应严格遵守国家有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

  - 严格执行建设工程项目合同文件，自觉按合同办事。

  - 业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理的规章制度。

  - 发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

- 甲方的责任

  - 不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

  - 不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

  - 不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

  - 不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

（五）不准向乙方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方工程项目合同有关的分包项目等活动。不准向乙方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同项目工程合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求购买与项目工程合同规定以外的材料、设备等。

- 乙方的责任

  - 不准以任何理由向甲方及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

  - 不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

  - 不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

  - 不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

- 违约责任

  - 甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规范给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

  - 乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

- 本责任书作为本工程分包合同的附件，与本工程分包合同具有同等法律效力，经双方签署后立即生效。

- 本责任书的有效期与本工程分包合同有效期一致。

- 本责任书一式六份，由甲乙双方各执三份。

（以下无正文）

| 甲方（盖章）：广州市市政工程设计研究总院有限公司 法定代表人/授权委托代理人： 签订日期：年 月 日 | 乙方（盖章）： 法定代表人/授权委托代理人： 签订日期：年 月 日 |
| --- | --- |

附件二：

安全生产责任书

甲方：广州市市政工程设计研究总院有限公司

乙方：

为加强落实安全生产管理，明确双方的安全生产责任及违约规定，依据国家、省、市安全生产法律、法规等相关文件，双方本着平等、自愿的原则，经双方友好协商，特签订本工程劳务服务安全生产责任书。

一、甲方职责

1.1 严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行本工程与建设单位签订合同中的有关安全要求。

1.2 按照“安全第一、预防为主、综合治理”的原则进行安全生产管理和监督检查，做到生产与安全工作同步管理。

1.3对乙方作业区域进行安全生产检查，及时纠正乙方违章指挥和违章作业，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。

1.4对乙方违反安全管理规定的行为，甲方有权依照合同和国家相关规定进行处罚。

1.5对不符合安全规定，甲方有权要求乙方停工，或要求整改使之达到安全标准，所造成的损失和所需费用从劳务费用中扣除，甲方有权终止合同并追究乙方的赔偿责任。

二、乙方职责

2.1 严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等国家、省、市安全生产法律、法规等相关文件的规定，认真执行甲方与建设单位签订合同中的有关安全要求，服从甲方安全生产管理。

2.2坚持“安全第一、预防为主、综合治理”和“管生产必须管安全”的原则，建立健全安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职安全员，对员工进行安全培训和教育，并做好相关记录报甲方备案，有组织有领导地开展安全生产管理。

2.3建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边、人人有责。

2.4乙方在合同有效期内应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

2.5各专业的安全生产可根据具体内容补充制定违约条款和违约责任。

- 本合同经双方签字、盖章后生效，完成本工程合同规定的全部工作后失效。

- 双方未尽事宜，应及时协商签订补充合同，与本合同具有同等法律效力。

- 双方在履行合同时发生争议，应及时协商解决。调解不成时，双方当事人同意由广州仲裁委员会仲裁。

- 本合同一式六份，甲方执三份，乙方执三份。

（以下无正文）

| 甲方（盖章）：广州市市政工程设计研究总院有限公司 法定代表人/授权委托代理人： 签订日期：年 月 日 | 乙方（盖章）： 法定代表人/授权委托代理人： 签订日期：年 月 日 |
| --- | --- |

附件三

采购需求

项目名称：⽯溪加压站建设⼯程⼯程总承包(EPC）外电设计专业分包

采购服务内容：1、由供电部门提供两路10kV高压电源至本工程新建变电站：需提供高、低压供配电系统图、10kV电缆管线敷设及路由平面图等供电部门要求的图纸；

2、高压房、变压器房及低压配电房根据供电部门要求进行优化；

3、新建电房(高压房、变压器房及低压配电房》及设备基础的土建要求、高压电缆路由、电气系统结线、设备布置、电房照明。

4、按照供电部门要求提供所有必须的设计图纸，并提供我司要求的概算编制成果，完成该项目外电部分的所有评审、财审等审计工作。

5、外电设计所有图纸报送供电部门审批并保证完成外电审批等工作。外电路由管廊所有图纸报送规划部门并保证完成审批等工作。

6、确保完成外电送电及竣工验收的相关工作。

成果文件要求：方案设计、施工图设计、预算文件，纸质版及电子版（可编辑）一份

服务周期（工期）要求：满足我司对工程进度要求，最终以主合同和项目业主单位的时间要求为准

服务质量要求：   完成相关部门对成果文件的报批工作

配合技术服务要求：       /

成果验收要求： （1）专业分包成果满足《市政公用工程设计文件编制深度规定》《建筑工程设计文件编制深度规定》《供配电系统设计规范》、《20kV及以下变电所设计规范》、《电力工程电缆设计标准》等相关标准规范要求；（2）成果验收需通过我司项目负责/专业负责和审定人签署的《技术资料/供方产品验证记录》

其他服务要求：1）技术人员：需具备不少于3名技术人员（不含项目负责人），要求电力专业工程师(相应专业或相近专业)及以上职称或具备相应专业（或相近专业）本科及以上学历。

- 项目负责人：需具备电力相关专业工程师或以上职称。

注：以上人员须具有近三个月（扣除发布公告当月往前顺推）在本单位缴纳的社保证明文件。

附件四

拟投入人员基本情况表

| 序号 | 本项目任职 | 姓名 | 职称 | 专业 | 执业或职业资格证明 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 |

第七章

响应文件组成及格式附件

（项目名称、标段/标包号）

（项目编号：   ）

响应文件

供应商：                 （单位公章）

年    月    日

目  录

☑1.响应函

☑2.法定代表人（单位负责人）证明书和授权委托书（如有）

□3.联合体协议书

□4.响应保证金

5.商务和技术偏差表
☑6.报价表
7.资格审查资料
8.响应方案
9.其他资料

1.响应函

至广州市市政工程设计研究总院有限公司（采购人名称）：

1.我方已仔细研究了（项目名称、项目编号）   采购文件的全部内容，愿意以含税价人民币（大写）                (¥		  		）（其中：税率为：  %）的报价完成/提供本项目□工程 □货物服务并按合同约定履行义务。我方的响应文件在响应截止日后90天（日历天）内保持有效，如成交，有效期将延至本项目《采购合同》执行期满日为止。

2.我方响应文件包括下列内容：

（1）响应函。

（2）法定代表人（单位负责人）证明和授权委托书（如有）

□（3）联合体协议书。

（4）响应保证金。

☑（5）商务和技术偏差表

（6）报价表

（7）资格审查资料。

（8）响应方案。

☑（9）其他资料。

响应文件的上述组成部分如有不一致的内容，以响应函为准。

3.我方承诺除商务和技术偏差表列出的偏差外，我方响应采购文件的全部要求。

4.我方承诺在采购文件有效期内不撤销响应文件。

5.如我方成交，我方承诺：

（1）在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照采购文件要求提交履约保证金；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

（5）如放弃成交，我方依法承担相应的法律责任。

6.我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在采购公告/邀请书中供应商不得存在的情形。

7.       （其他补充说明）。

供应商：                 （单位公章）

法定代表人（单位负责人）或委托代理人：       （签字或签章）

地址：

电子邮箱：

电话：

传真：

年    月    日

附件一

关联方核查表

| 关联方 | 姓名 | 身份证号码 | 任职同行业关联单位名称 | 任职同行业关联单位职位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  |  |  |  |
| 控股股东 |  |  |  |  |
| 实际控制人 |  |  |  |  |
| 董事 |  |  |  |  |
| 监事 |  |  |  |  |
| 高级管理人员 |  |  |  |  |
| 直接或者间接控制的同行业企业之间的关系 |  |  |  |  |
| 可能导致公司利益转移的其他关系 |  |  |  |  |

备注：

1、关联关系，是指公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或者间接控制的同行业企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。

- 供应商需对填报内容的完整性、真实性、时效性负责，表格中所列关联方如有则均需全部如实完整填写相关信息（包括姓名、身份证号码、关联单位、关联单位职位等信息）。如公司仅有法定代表人或单位负责人，只需填写第一行内容，其他填无。

- 如某一关联方有多人兼职，可添加行。

供应商：                 （单位公章）

法定代表人（单位负责人）或委托代理人：       （签字或签章）日期：      年    月    日

2.法定代表人（单位负责人）证明和授权委托书（如有）

2.1法定代表人证明格式

法定代表人证明书

供应商名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：        年       月       日

经营期限：

姓名：      性别：     年龄：     身份证号码：

职务：         系     (供应商名称)        的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证(正反两面)复印件

供应商：       (单位公章)

日  期：          年    月    日

身份证复印件（含正反面）

注：1.法定代表人证明书亦可采用工商行政管理局统一制订的格式。2.对于接受分支机构或合伙人制企业等响应的项目，本表中的“法定代表人”可根据项目实际情况相应调整为“单位负责人”。
2.2授权委托书

法定代表人授权委托书

本人   (姓名)    系        (供应商名称)          的法定代表人，现授权   (姓名)   为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、提交、撤回、修改 （项目名称、项目编号、标段/标包号）  的响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                。

代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证(正反两面)复印件

供应商：      (单位公章)

法定代表人：       (签字或签章)

委托代理人：       (签字或签章)

日    期：      年    月     日

身份证复印件（含正反面）

注：1.法人授权委托书亦可采用工商行政管理局统一制订的格式。2.对于接受分支机构或合伙人制企业等响应的项目，本表中的“法定代表人”可根据项目实际情况相应调整为“单位负责人”。

6.报价表

服务类

项目名称：

项目编号：

| 供应商名称 | 响应报价 （人民币：元） | 服务期 |
| --- | --- | --- |

备注:

1.此表须附在正、副本的响应文件中。

2.采购报价要求具体见“供应商须知”要求。

3.所有价格均以人民币作为货币单位填写及计算所有数值小数点后保留两位。报价应包含为本项目提供服务的一切费用，采购人将不再提供任何形式的其他费用。

4. 凡报价超过最高限价的，一律作无效响应处理。

供应商（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日期：      年   月   日

7.资格审查资料

7.1供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  | 网址 |  |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  | □员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 |  | 项目负责人 |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  | □高级职称人员 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  | □中级职称人员 |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  | □初级职称人员 |  |  |  |  |
| 账户 |  |  |  |  | □技工 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.供应商应按供应商须知的要求提供主体资格证明材料及相关资质证明材料。

2.本表可根据项目实际情况进行调整。

7.2拟委任的主要人员汇总表

| 序号 | 本项目任职 | 姓名 | 职称 | 专业 | 执业或职业资格证明 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 |  |

注：本表可根据项目实际情况进行调整。

7.3主要人员简历表

| 姓名 |  | 年龄 |  | 执业或职业资格证书名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  | 学历 |  | 拟在本项目任职 |  |  |
| 工作年限 |  |  |  | 从事类似工作年限 |  |  |
| 毕业学校 |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |
| 时间 | 参加过的类似项目 |  |  | 担任职务 | 发包人及联系电话 |  |

注：1.供应商应按供应商须知的要求在本表后附相关证明材料。

2.本表可根据项目实际情况进行调整。

7.4信用记录承诺函

信用记录承诺函

致：广州市市政工程设计研究总院有限公司

我方郑重承诺，在参与       （项目编号：）采购期间，未被《信用中国》网站（www.creditchina.gov.cn）公示存在不良信用记录。

（附我方在上述网站查询结果截图）

供应商：                 （单位公章）

日期：   年   月   日

注：

1、网站截图为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）首页“信用信息”搜索一栏输入企业全称后得出的查询结果页面（包括但不限于失信被执行人或税收违法黑名单的查询结果）。信用记录承诺必须附网站截图。

2、截图中应显示网站域名，页面信息必须明确显示参与本项目的企业全称

附件：

“信用中国”网页截图

7.5无重大违法记录声明

无重大违法记录声明

致：广州市市政工程设计研究总院有限公司

我方目前未被“国家企业信用信息公示系统”（网址：http://www.gsxt.gov.cn/）列入经营异常名录和严重违法企业名单。

我公司在参加本项目采购活动前3年内在采购活动中没有重大违法记录。

特此声明。

如果以上声明不真实，我方承担虚假响应的责任，成交无效，并按法律、法规的规定接受处罚。

附件：网页截图

供应商：                 （单位公章）

日期：      年    月    日

9.其他资料

9.1总公司授权书（分支机构适用）

总公司授权书（分支机构适用）

广州市市政工程设计研究总院有限公司：

我(法定代表人姓名）系（总公司名称）的法定代表人，现授权      （分公司名称）为我方合法委托代理人参加“⽯溪加压站建设⼯程⼯程总承包(EPC）外电设计专业分包”的采购活动。该分公司的授权代表在本采购活动过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，均代表我方的行为，与本人的行为具有同等的法律效力。我方将承担授权代表行为的一切法律责任后果。

本授权书于  年  月  日签字生效，代理人无转委托权。

授权人：（总公司名称）（盖章）

法定代表人：      （签字）

日期：      年    月    日

9.2类似项目业绩情况一览表

类似项目业绩情况一览表

| 序号 | 业主名称 | 项目名称 | 服务内容 | 合同总价（元） | 签约或完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |

注：根据商务评审因素的要求提交相关证明资料。

供应商：                 （单位公章）

法定代表人（单位负责人）或委托代理人：       （签字或签章）

日期：      年    月    日

评标表格

附件一   资格、符合性评审记录表

| 评审环节 | 评审因素 | 评审标准 | 供应商1 | 供应商2 | 供应商3 | 供应商4 | 供应商5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 形式评审 | 供应商名称 | 与营业执照（事业单位法人证书）、资质证书 |  |  |  |  |  |
|  | 响应函签字盖章 | 有响应函，有法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位章 |  |  |  |  |  |
|  | 响应文件格式 | 符合采购文件“响应文件格式”要求，提供的关联方表符合要求 |  |  |  |  |  |
|  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，按采购文件规定提交备选方案除外 |  |  |  |  |  |
| 形式评审 | 法定代表人授权委托 | 有授权书，授权书有法定代表人及其委托代理人签字并加盖单位公章 |  |  |  |  |  |
| 资格评审 | 营业执照 | 有营业执照 |  |  |  |  |  |
|  | 供应商资格 | 满足法律法规及采购文件要求 |  |  |  |  |  |
|  | 证明材料 | 按采购文件第二章“供应商须知”第1条提交证明材料 |  |  |  |  |  |
| 响应性评审 | 报价 | 没有超过最高限价 |  |  |  |  |  |
|  | 工作总进度 | 符合采购文件第五章“采购需求”的规定 |  |  |  |  |  |
|  | 响应文件有效期 | 满足采购文件的规定 |  |  |  |  |  |
|  | 其他 | 无法律法规及采购文件规定的其他无效响应内容 |  |  |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、响应供应商分列及结论中填写“Ｏ”表示“通过”，即该项符合采购文件要求，“×”表示“不通过”，即该项不符合采购文件要求；

- 结论按少数服从多数原则确定。

评委签名：

日期:

评委签名：

附件二   价格评审

项目名称：

| 供应商报价 | 供应商1 | 供应商2 | 供应商3 | 供应商4 | 供应商5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 元 |  |  |  |  |  |
| 下浮率 |  |  |  |  |  |
| 价格排名 |  |  |  |  |  |

注：

评审后，评审小组按照经评审的价格由低到高的顺序，推荐 1 名成交候选人。如评审价格相同，可由评审小组根据评审情况以记名投票方式确定供应商排名，并将理由写入评审报告。

评委签名：

评委组长签名：

采购人代表确认：